Pruebas de Sistemas con Navision 2017

| **Pruebas de Sistemas con Navision 2017** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente / Producto** | **Caso de prueba** | **Resultado** | **Seguimiento** | **Conclusión** |
| Portal Proyectos Clientes Connext | Se probó la consulta de empleados para agregar pm o empleados al proyecto | Resultado Exitoso |  |  |
| Sistema de viajes | Consultas a información de empleados | Presentó error en los collations de los campos entre NAVINFO Latin1\_General\_CS\_AS Y NAV2017 Latin1\_General\_100\_CS\_AS | Verificar plan para corregir este problema |  |
| Sistema de Gastos | Consultas a información de empleados | Presentó error en los collations de los campos entre NAVINFO Latin1\_General\_CS\_AS Y NAV2017 Latin1\_General\_100\_CS\_AS | Verificar plan para corregir este problema |  |
| PMTrakcer | Flujos de información | Presenta errores de desarrollo al momento de implementar, estos problemas son de programación.  Presentó error en los collations de los campos entre NAVINFO Latin1\_General\_CS\_AS Y NAV2017 Latin1\_General\_100\_CS\_AS | Verificar plan para corregir este problema |  |
| OPTracker | Consultas a información de empleados | Presentó error en los collations de los campos entre NAVINFO Latin1\_General\_CS\_AS Y NAV2017 Latin1\_General\_100\_CS\_AS | Verificar plan para corregir este problema |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |